FASE 1: CONSTITUCIÓN, LANZAMIENTO ESPAÑA Y DESEMBARCO EN PAÍSES BAJOS

CATEGORÍA: 01. HOJA DE RUTA · FASE 1  ·  ECOSISTEMA STATER / ARGOS / LUMINIC / INTRINSIC VALUE
Meses 1 a 12 · Constitución SL (22k€), Cadencia Mes 5/6 en Inglés y Primeros 50k€ ARR

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. Cronograma Ejecutivo de la Fase 1

| Periodo / Hito | Mercado Objetivo | Idioma y Canales | Objetivo Económico / Operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Meses 1 a 4 | España | Español (Web + Desktop) | Constitución SL (65%/35%), 10 clientes B2B piloto y apertura retail. |
| Meses 5 a 6 | Países Bajos (Ámsterdam) | Lanzamiento versión Inglés | Campaña promocional institucional dirigida a gestoras boutique holandesas. |
| Meses 7 a 12 | España + Países Bajos | Bilingüe (ES / EN) | Alcanzar 15-20 clientes B2B + 300 retail (>50.000 € ARR) y preparar ENISA. |