PLAN DE MARKETING Y LANZAMIENTO RETAIL

CAMPAÑA INTEGRAL Y HOJA DE RUTA MAESTRA (FASES 0 A 5 · BACKSTAGE UMU Y LANZAMIENTO)

STATER 2.0 · LUMINIC FINANCE ACADEMY · SFI LAB · ESTRATEGIA PRODUCT-LED GROWTH (PLG)

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA DE LANZAMIENTO DESRIESGADO Principio de Ejecución Desriesgada (Fase 0 Backstage UMU): Todo el trabajo pesado de ingeniería de datos en los 5 países objetivo (España, Francia, Países Bajos, Italia y Alemania), la API, las tablas, los informes Intrinsic Value y el software SFI se construyen y validan durante 9-12 meses en colaboración con la Universidad de Murcia ANTES de constituir la sociedad mercantil. Cuando la empresa se crea en Fase 1, el producto se lanza COMPLETO, probado y sin incertidumbre técnica, activando de inmediato la web, la promoción pública y los clientes.

1. Resumen Ejecutivo y Lógica de Adquisición

El plan de marketing retail de STATER se fundamenta en un modelo de crecimiento guiado por producto (Product-Led Growth - PLG) donde la calidad extrema del software gratuito, los manuales formativos y los datos abiertos actúan como el principal motor de captación orgánica.

El público objetivo prioritario está compuesto por tres grupos con necesidades complementarias:

1. Inversor Retail & Ahorrador: Busca alternativas reales a los depósitos bancarios de baja rentabilidad, huyendo de comisiones ocultas y productos opacos.

2. Estudiante Universitario (Economía, Finanzas, STEM): Demanda herramientas prácticas de análisis de balances reales, formación en Python y preparación para acreditaciones oficiales (EFPA/CFA) sin barreras económicas.

3. Interesado en Investigación Económica & Quants: Requiere datasets limpios de cotizadas europeas (ESEF/XBRL), semáforos de auditoría (KAM) y entornos de simulación cuantitativa (SFI Lab) para validar modelos empíricos.

2. Catálogo de los 4 Cursos y el Software Autónomo

Luminic Finance estructura su oferta de lanzamiento en cuatro cursos diseñados con vídeos explicativos dentro de cada módulo, presentaciones interactivas de esquemas organizados, locuciones explicativas del equipo y cortes visualizadores de datos reales. Una vez producidos los contenidos y el software en la Fase 0 (Backstage), los cursos funcionan 100% en piloto automático.

| Curso / Denominación | Público Objetivo | Modelo de Acceso | Tarifa / Periodo | Contenido y Herramientas Entregadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Finanzas Básicas y Ahorro Inteligente | Ahorradores y principiantes | 100% Gratuito y Permanente | 0 € | Manual PDF completo + Vídeos interactivos + Hoja de cálculo de presupuesto y planificación de ahorro personal. |
| 2. Programación Básica con IA para Finanzas | Estudiantes STEM / Quants noveles | 100% Gratuito y Permanente | 0 € | Guía de entorno Python/VSCode + Notebooks Google Colab + Software descargable con Laboratorio SFI embebido. |
| 3. Análisis Fundamental y Financiero Serio | Inversores particulares y analistas | Desbloqueo de Pago por Periodos | 18 € (3 meses) 30 € (6 meses) | Mapeo exhaustivo de balances contables, estado de flujos de efectivo (FCF), ratios de solvencia y semáforos KAM. |
| 4. Preparación de Títulos Oficiales EFPA / CFA | Estudiantes de finanzas y profesionales | Desbloqueo de Pago por Periodos | 50 € (3 meses) 90 € (12 meses) | Simuladores de examen estructurados, esquemas intensivos de estudio y resolución práctica de casos reales. |

2.1. El Software de Escritorio y Versión Móvil de Aprendizaje

Los cursos se consumen a través de un software ejecutable ligero para escritorio (Windows/Mac) y una aplicación móvil nativa. Este entorno incluye un laboratorio interactivo independiente basado en el modelo SFI donde el estudiante ejecuta simulaciones de carteras y backtesting sobre series históricas sin coste de servidor para STATER.

3. Acceso Base Gratuito a Datos (ARGOS Público)

Cualquier usuario registrado dispone de un nivel de consulta gratuito y permanente sin privilegios especiales, que actúa como la puerta de entrada al rigor analítico:

• Búsqueda de Cotizadas: Hasta 50 consultas mensuales de empresas cotizadas en España y Europa.

• Datos Financieros Clave: Balance abreviado, cuenta de resultados, margen operativo, endeudamiento y flujo de caja libre del último ejercicio cerrado.

• Resumen de Auditoría (KAM): Identificación de la firma auditora, tipo de opinión (favorable/con salvedades) y semáforo visual de áreas de riesgo contable.

• Sostenibilidad Básica: Emisiones Scope 1 y 2 reportadas bajo directiva europea.

4. Campaña 'Primeros 100 Usuarios STATER Pro Gratis por 1 Año'

Para acelerar la ignición de la plataforma y premiar a los primeros adoptantes en el lanzamiento comercial (Fase 1):

• Mecánica de Asignación: Asignación estricta por orden de registro en la web el día del lanzamiento oficial.

• Duración del Beneficio: Acceso completo al plan STATER Pro durante 12 meses (1 año) sin coste (valorado en 144 €/año (120 € en pago único anual)).

• Funcionalidades Desbloqueadas: Descargas en CSV/Parquet de 5 años de histórico, screener sin límites de filtros, alertas tempranas de KAMs y cola prioritaria de simulación.

• Retorno Comunitario: Los 100 usuarios actúan como el núcleo inicial de la comunidad, aportando reseñas públicas, detectando posibles mejoras y dinamizando los foros de debate.

5. El Reto Permanente de 45 Días y Evaluación Pública

El Reto Único Continuo de 45 Días se prepara en los últimos días de la Fase 1 comercial y se extiende hacia la Fase 2:

• Estructura en 3 Bloques: Semanas 1 y 2 (Diagnóstico de Ahorro y Sesgos) → Semanas 3 y 4 (Lectura y Mapeo de Balances Reales) → Semanas 5 y 6 (Diseño de Modelo Cuantitativo en Python).

• Evaluación Pública: Al completar el día 45, el usuario presenta su análisis o backtesting ante la comunidad. Tras la evaluación pública entre pares, recibe la insignia de 'Analista Certificado por la Comunidad' y 1 mes adicional gratuito de STATER Pro.

6. El Marketplace Libre: Variable de Marketing, Gancho de Adquisición y Posicionamiento Profesional

El Marketplace no es un motor de ingresos directos a corto plazo, sino una pieza de atracción, retención y prestigio dentro del ecosistema. Permite a los usuarios verificados (con KYC Nivel 2) demostrar su valía técnica pública y construir una reputación contrastable ante la comunidad y posibles empleadores.

1. Área Código & Algoritmos: Scripts de screening en Python, algoritmos de backtesting y conectores de datos comunitarios.

2. Área Mentoría Técnica: Servicios de tutoría 1:1, resolución de dudas y revisión de código entre pares.

3. Área Contenido & Guías: Resúmenes de cuentas anuales, guías de estudio para exámenes y apuntes especializados.

6.1. Delimitación Legal, Cero Comisiones Base y Umbral Analítico Relativo

• Baja Cobertura de Propiedad: STATER actúa como mero tablón tecnológico neutral. No garantiza rentabilidades ni asume responsabilidad patrimonial sobre los intercambios entre particulares.

• Cero Comisiones Base: No se cobra comisión por transacción en operativas habituales ni se comercializa visibilidad destacada.

• Umbral de Activación Relativo: La comisión o tarifa solo se activará si se superan simultáneamente dos condiciones: (a) un volumen sostenido (referencia orientativa de partida: 50 descargas/mes o 300/año), y (b) un precio significativamente superior a la media histórica de su categoría según el motor analítico de STATER.

6.2. Función de Marketing y Certificación por Mérito Público

Las transacciones exitosas y aportaciones de calidad desbloquean sellos visuales en el perfil del usuario: «Autor Verificado por STATER», «Mentor Comunitario Destacado» y «Analista Cuantitativo Top», sirviendo como credencial de mérito real.

7. Estrategia de Redes Sociales: Vídeo Manifiesto y Contenido Continuo

• Pieza 1: El Vídeo Manifiesto Permanente — Vídeo cinematográfico de 60 a 90 segundos (Reels/TikTok) y versión extendida de 3 minutos (YouTube) en Dark Mode con voz en off y datos en pantalla, sin personaje visible. Puerta de entrada emocional permanente.

• Pieza 2: Calendario Didáctico Continuo — Línea editorial de formación financiera clásica y accesible (ahorro, interés compuesto, ratios, fondos indexados) sin tecnicismos de ARGOS.

8. Aplicación Móvil de Cursos (Luminic Mobile)

Desarrollada en React Native para iOS y Android, permite el consumo de cursos offline, seguimiento diario del Reto de 45 días, notificaciones de progreso y acceso al simulador del Laboratorio SFI táctil.

9. Programa de Impacto Social: Piloto Regional Acotado en la Región de Murcia y Escalabilidad Progresiva

Fase 1 (Piloto Regional Acotado - Murcia): Cupo cerrado de 50 plazas durante el Año 1 en la Región de Murcia para personas en situación de desempleo acreditada (vía DARDE del SEF / SEPE). Incluye acceso 100% gratuito a los 2 cursos de pago durante 6 meses.

Fase 2 (Consolidación y Expansión - Año 2+): Ampliación del programa social y dotación del 20% de los excedentes operativos a Becas Pro y al Fondo de Financiación para Mini-Startups nacidas en la comunidad.

10. Hoja de Ruta Maestra de Ejecución: Del Backstage UMU a la EAF Tecnológica (Fases 0 a 5)

La ejecución del proyecto STATER 2.0 se reestructura bajo un marco secuencial de seis fases que elimina el riesgo técnico y garantiza el despliegue de un producto maduro desde el primer día de vida jurídica de la empresa:

| Fase del Proyecto | Duración y Estado | Naturaleza y Foco Operativo | Hitos de Salida / Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 0: BACKSTAGE UMU (Pre-Empresa) | 9 a 12 meses (Sin sociedad mercantil) | I+D pesado y construcción de producto con la Universidad de Murcia (UMU). Sin actividad comercial ni promoción pública. Cero presión de gastos de sociedad. | • Cobertura completa de 5 países (ES, FR, NL, IT, DE). • API, tablas, informes Intrinsic Value y SFI Lab listos. • Validación metodológica UMU (TFG/TFM/Cátedra). • Preparación de estatutos y objeto social de la SL. |
| FASE 1: CREACIÓN SL Y LANZAMIENTO COMPLETO | 2 a 3 meses (Inicio tras Fase 0) | Constitución formal de STATER S.L. y lanzamiento público inmediato del producto COMPLETO de los 5 países (cero incertidumbre técnica). Apertura comercial institucional y retail. | • Escrituras y NIF de la SL obtenidos. • Web operativa con datos de los 5 países. • Campaña 100 Pro Gratis (1 año). • Activación progresiva de redes sociales. • Preparación del Reto de 45 días. |
| FASE 2: COMPROBACIÓN | 6 meses (Meses 4 a 9 de la SL) | Comprobación operativa y tracción comercial sostenida. Detección de oportunidades de negocio, búsqueda activa de clientes B2B, promoción continua y mejora basada en datos reales. | • Ejecución del Reto 45 Días en la comunidad. • Primeras 10-15 cuentas institucionales piloto. • Activación de los 2 Cursos de Pago. • Piloto Social de 50 plazas en Murcia (SEF). |
| FASE 3: EXPANSIÓN INTERNACIONAL | 3 meses (Meses 10 a 12 de la SL) | Preparación y despliegue de la expansión a Latinoamérica (estructura propia bajo matriz) y países europeos secundarios (Reino Unido, Portugal, Rep. Checa, Polonia, etc.). | • Nuevos conectores de datos internacionales. • Lanzamiento de la App Móvil Luminic. • Activación del Marketplace P2P Libre. |
| FASE 4: CONSOLIDACIÓN | Año 2 completo | Consolidación en nuevos mercados, extensión del sistema de retos/recompensas, alianzas con entidades financieras y cultivo de relaciones sólidas con clientes. | • Punto de equilibrio financiero alcanzado. • Dotación del 20% de excedentes a Impacto Social. • Apertura del Fondo Mini-Startups. |
| FASE 5: EVOLUCIÓN (REGISTRO EAF) | Año 3 completo | Evolución estratégica hacia el registro regulatorio como Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) tecnológica ante la CNMV, formalizándolo en la segunda mitad de la fase. | • Acreditación formal ante CNMV. • Servicios de asesoramiento algorítmico y cuantitativo bajo supervisión regulatoria. |

11. Métricas de Control y Matriz de Riesgos

| Fase / Pieza | Métrica de Éxito (KPI) | Riesgo Principal | Medida de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 (Backstage UMU) | 100% pipelines 5 países validados | Retraso en extracción de datos ESEF | Validación académica continua con la UMU y uso de pipelines deterministas. |
| Fase 1 (Lanzamiento SL) | 100 plazas Pro cubiertas en <15 días | Incertidumbre en adopción de la web | El producto se lanza 100% completo y testado en los 5 países desde el Día 1. |
| Cursos Gratuitos | Tasa de finalización > 25% | Abandono por falta de seguimiento | Automatización de emails de avance y ejercicios modulares de 10 min. |
| Reto 45 Días | Más de 200 participantes activos | Curva de dificultad en semana 5 | Plantillas de código listas para ejecutar en Google Colab. |
| Marketplace P2P* | Más de 30 productos publicados | Expectativa irreal de ingresos a corto plazo | *Marcado como variable de marketing/reputación; ingresos no proyectados a corto plazo. |
| Piloto Social Murcia | 50 plazas cubiertas y evaluadas | Sobrecarga de gestión administrativa | Cupo cerrado no ampliable en Año 1 y verificación simplificada vía DARDE (SEF). |

12. Registro de Cambios de esta Revisión (Versión 2.2)

TRAZABILIDAD DE LA HOJA DE RUTA MAESTRA (REV. 2.2) • Sección 10 (Hoja de Ruta Maestra): Reestructurada formalmente en el ciclo de 6 Fases (Fases 0 a 5): - Fase 0 (Pre-Empresa / Backstage UMU · 9-12 meses): I+D y cobertura completa de 5 países (ES, FR, NL, IT, DE) con validación académica UMU antes de constituir la SL. - Fase 1 (Lanzamiento SL · 2-3 meses): Creación mercantil, web inmediata con producto completo y campaña 100 Pro. - Fase 2 (Comprobación · 6 meses), Fase 3 (Expansión LatAm/Europa · 3 meses), Fase 4 (Consolidación Año 2) y Fase 5 (Evolución EAF Tecnológica Año 3). • Secciones 6 y 9: Mantenidas las correcciones de Marketplace como palanca de reputación/marketing y el Piloto Social de 50 plazas en Murcia.