HOJA DE RUTA TÉCNICA Y DE DATOS STATER / ARGOS

PLAN MAESTRO DE INGENIERÍA, VALIDACIÓN CON LA UMU, LANZAMIENTO Y EVOLUCIÓN REGULATORIA (FASES 0 A 5)

STATER MATRIZ · ARGOS DATA ENGINE · INTRINSIC VALUE · LUMINIC FINANCE · EAF TECNOLÓGICA (AÑO 3)

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA DE HOJA DE RUTA (V2 DEFINITIVA) Tesis de Ejecución Desriesgada y Eficiencia Máxima: La Fase 0 es un periodo real y previo a la constitución de la empresa (9 a 12 meses de 'Backstage' pre-empresa) donde se realiza todo el I+D pesado y la extracción completa de los 5 países objetivo (España, Francia, Países Bajos, Italia y Alemania) en colaboración académica con la Universidad de Murcia (UMU), sin actividad comercial pública ni costes de estructura societaria. En la Fase 1, la SL se constituye y se lanza de inmediato al mercado con un producto 100% terminado, probado y sin incertidumbre técnica.

1. Arquitectura Temporal de la Hoja de Ruta (Ciclo de Fases 0 a 5)

El desarrollo técnico, comercial y regulatorio de STATER se articula en una secuencia lógica diseñada para maximizar el rigor técnico y minimizar el consumo prematuro de capital:

======================================================================================================== CRONOGRAMA MAESTRO STATER / ARGOS ======================================================================================================== [FASE 0: PRE-EMPRESA] 9-12 Meses · Backstage I+D con UMU · 5 Países Completos · Cero Gasto Societario │ ▼ [FASE 1: LANZAMIENTO] 2-3 Meses · Constitución SL + Web Inmediata + 5 Países Operativos (2.500€ UMU) │ ▼ [FASE 2: COMPROBACIÓN] 6 Meses · Tracción Comercial Sostenida · Primeros Clientes B2B/Retail │ ▼ [FASE 3: EXPANSIÓN] 3 Meses · Entrada en LatAm + Países Europeos Secundarios (UK, PT, PL, CZ) │ ▼ [FASE 4: CONSOLIDACIÓN] Año 2 Completo · Escala Internacional + 20% Excedentes a Impacto Social │ ▼ [FASE 5: EVOLUCIÓN] Año 3 Completo · Registro como EAF Tecnológica ante CNMV (Filial Regulada) ========================================================================================================

2. Fase 0 — Backstage de Desarrollo y Validación con la UMU (Pre-Empresa)

Duración: 9 a 12 meses. Estado legal: Pre-empresa (sin sociedad mercantil constituida). Naturaleza de la fase: I+D puro y construcción de producto en colaboración académica con el Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia (UMU), antes de asumir cargas societarias, fiscales o compromisos comerciales públicos.

2.1. Objetivos Técnicos y Cobertura de 5 Países

• Cobertura Paneuropea de 5 Países: Construcción e ingesta completa de filings ESEF (Inline XBRL), cuestiones clave de auditoría (KAM ISA 701) y datapoints CSRD/ESRS en los 5 países iniciales: España (CNMV/BME), Francia (AMF/Euronext París), Países Bajos (AFM/Euronext Ámsterdam), Italia (CONSOB/Borsa Italiana) y Alemania (BaFin/Deutsche Börse).

• Subproductos ARGOS: Desarrollo de los 4 subproductos de datos: 1) API REST FastAPI con documentación OpenAPI, 2) Base de metadatos relacional en DuckDB/PostgreSQL, 3) Datasets tabulares en formato Parquet para backtesting, y 4) Generador automatizado de Informes Intrinsic Value con hash SHA-256.

• Laboratorio SFI: Avance a ritmo sostenido del software ejecutable y el curso del Laboratorio SFI (simulaciones de factores y carteras).

• Capacitación de Clientes: Redacción del manual técnico y guía metodológica de interpretación de los informes Intrinsic Value para el futuro cliente B2B.

2.2. Doble Validación de Calidad y Preparación Societaria

• Control de Calidad UMU: El producto se somete a una doble auditoría de calidad: 1) Validación técnica interna del fundador sobre integridad de código, y 2) Control de calidad externo del profesorado y alumnos de la UMU mediante la asignación de TFGs/TFMs empíricos y proyectos de investigación académica sobre datos contables reales.

• Preparación Legal Paralela: Redacción de estatutos sociales, definición del objeto social (servicios tecnológicos y suministro de datos), elección del domicilio fiscal y preparación de poderes para que la constitución de la SL en la Fase 1 sea un acto administrativo inmediato de 48-72 horas.

• Economía de la Fase 0: El desarrollo en Fase 0 lo asume el fundador como persona física con costes operativos mínimos (servidor de pruebas en Hetzner, dominios y licencias de software: ~50 a 150 €/mes asumidos como inversión personal). No existen gastos de nóminas ni estructura mercantil.

CRITERIO DE CIERRE FASE 0 Criterio Estricto de Salida de la Fase 0: El producto debe estar terminado, probado por el fundador y validado externamente por el equipo de la Universidad de Murcia. Solo con el motor de 5 países verificado y los informes listos se autoriza el paso a la Fase 1.

3. Fase 1 — Creación de la Empresa y Lanzamiento Completo

Duración: 2 a 3 meses. Inicio: Inmediato tras la validación final de la Fase 0.

3.1. Secuencia de Ejecución Inmediata

1. Constitución Formal de STATER S.L.: Otorgamiento de escrituras públicas, depósito de capital social (3.000 €), obtención de NIF definitivo y alta en el Registro Mercantil.

2. Lanzamiento Inmediato de la Web: Publicación del portal web y apertura del acceso público al motor de datos de los 5 países. Al haber completado el desarrollo en Fase 0, el producto se lanza al 100% de su capacidad desde el minuto uno, eliminando el riesgo de lanzar prototipos incompletos.

3. Apertura Comercial Activa: Ejecución del plan de prospección comercial 1:1 con las gestoras boutique y family offices identificados (oferta de 5 cuentas Founder vitalicias y 20 pilotos de 6-12 meses), y apertura del registro retail.

3.2. Grupos de Trabajo UMU y Comunicación

• Dotación de 2.500 € para Grupos de Trabajo UMU: Se habilita una partida presupuestaria de 2.500 € destinada a contratar a estudiantes seleccionados de la UMU para tareas concretas y proyectos por paquetes de horas estimadas (soporte técnico, control de incidencias, etiquetado de datos y asistencia en onboarding de clientes).

• Comunicación Progresiva: Publicación del Vídeo Manifiesto permanente en redes sociales y arranque de la campaña 'Primeros 100 Usuarios Pro Gratis por 1 Año'.

• Campaña del Reto: Diseño y estructuración del Reto Permanente de 45 Días en los últimos días de esta fase, para su despliegue continuado en la Fase 2.

4. Fase 2 — Comprobación (6 Meses)

Duración: 6 meses (Meses 4 a 9 de vida de la SL). Enfoque: Operativa sostenida, verificación de modelos económicos y tracción comercial.

• Cobertura Operativa: Generación sostenida de informes sectoriales, mantenimiento diario de pipelines ESEF y monitoreo de la estabilidad de la API REST.

• Detección de Oportunidades B2B: Seguimiento de las cuentas Founder y conversión de los primeros clientes institucionales a licencias anuales de pago (3.500 €/año).

• Tracción Retail & Social: Desbloqueo de los 2 cursos de pago (Análisis Fundamental y EFPA/CFA) y activación del Piloto Regional de 50 plazas para personas en desempleo en la Región de Murcia (SEF/SEPE).

• Mejora Basada en Datos Reales: Análisis analítico del comportamiento de los usuarios (tiempos de consulta, endpoints más utilizados) para optimizar el software.

5. Fase 3 — Expansión (3 Meses)

Duración: 3 meses (Meses 10 a 12 de vida de la SL). Enfoque: Preparación técnica y despliegue de la expansión geográfica internacional.

5.1. Análisis de Priorización Basado en Datos Reales

Con 9-12 meses de métricas reales de clientes acumuladas durante las Fases 1 y 2, se ejecuta la doble vía de expansión bajo la misma matriz STATER S.L.:

1. Eje Europeo Secundario (Prioridad Técnica Inmediata): Reino Unido (FCA), Portugal (CMVM), República Checa (CNB) y Polonia (KNF). Ventaja técnica: aprovecha la misma infraestructura de taxonomía ESEF/XBRL y directivas europeas ya construida.

2. Eje Latinoamérica (Prioridad de Comunidad y Retail): México (BMV/CNBV), Chile (CMF) y Colombia (BVC). Ventaja estratégica: comunidad hispanohablante natural y alta demanda de formación/análisis independiente con baja saturación de competidores locales.

3. Entregables de Cierre de Fase: Lanzamiento de los nuevos modelos y bases de datos al cierre de la fase, junto con el despliegue de la App Móvil Luminic en React Native y la apertura del Marketplace P2P Libre.

6. Fase 4 — Año 2: Consolidación

Duración: Año 2 completo de la sociedad. Enfoque: Escalamiento financiero, institucionalización del ecosistema e impacto social.

• Madurez Económica: Alcanzar el punto de equilibrio financiero consolidado mediante el mix de ingresos (API B2B, afiliación con Renta 4/TradingView, Pro Retail y cursos).

• Fondo de Capital Inteligente: Dotación obligatoria del 20% de los excedentes operativos a la Fase 2 del Programa Social (ampliación de Becas Pro a otras universidades y apertura de la primera convocatoria del Fondo de Financiación para Mini-Startups comunitarias).

• Alianzas Estratégicas: Ampliación del sistema de retos cuantitativos con ligas interuniversitarias internacionales y alianzas formales con brokers y gestoras.

7. Fase 5 — Año 3: Evolución Hacia EAF Tecnológica ante la CNMV

Duración: Año 3 completo. Enfoque: Transformación regulatoria estratégica para incorporar servicios de asesoramiento financiero regulado bajo supervisión de la CNMV.

7.1. Análisis Exhaustivo de Viabilidad Legal y Requisitos CNMV

El régimen de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF / EAFI) en España, regulado por la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión y el Real Decreto 217/2008, exige el cumplimiento estricto de los siguientes requisitos:

| Requisito Regulatorio CNMV | Exigencia Normativa Concreta | Estrategia de Cumplimiento STATER |
| --- | --- | --- |
| Capital Social / Seguro RC | Opción A: Capital social íntegramente desembolsado de 50.000 € en efectivo. Opción B: Seguro de RC profesional (1,25M€/siniestro y 1,5M€/año) + 25.000 € de capital. | Dotación acumulada con los beneficios del Año 2 para constituir el capital mínimo de 50.000 € o contratación de póliza colectiva de RC. |
| Honorabilidad e Idoneidad | Los administradores y directores generales deben acreditar honorabilidad comercial, experiencia financiera previa y ausencia de antecedentes penales/sancionadores. | Nombramiento de profesionales acreditados con certificación MiFID II (CFA, EFA/EFP) en el consejo directivo de la entidad. |
| Estructura Organizativa | Disponer de procedimientos de control interno, función de cumplimiento normativo independiente, gestión de riesgos y prevención de blanqueo de capitales (PBC/FT). | Externalización inicial de la función de cumplimiento normativo en una consultora regulatoria especializada (ej. FinReg360 o BDO Regulación). |
| Separación de Actividades | Una EAF solo puede prestar asesoramiento en materia de inversión y servicios auxiliares. No puede realizar intermediación, custodia ni venta cruzada incompatible. | Creación de una sociedad filial independiente para aislar el riesgo regulatorio y preservar el negocio tecnológico intacto. |

7.2. Arquitectura Societaria: Filial Regulada Independiente

Para proteger el ecosistema tecnológico y evitar contaminar las actividades de suministro de datos (ARGOS) y formación abierta (Luminic) con las estrictas restricciones de comercialización de la CNMV, la actividad de asesoramiento se articulará a través de una nueva sociedad filial:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ STATER, S.L. (MATRIZ TECNOLÓGICA) │ │ • Actividades No Reguladas: Motor de datos ARGOS, API, Formación Luminic, Software │ └───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┘ │ (100% Propiedad) ▼ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ STATER ASESORES EAF, S.L. (FILIAL REGULADA) │ │ • Actividades Reguladas CNMV: Asesoramiento Financiero Independiente y Algorítmico │ │ • Capital Propio Aislado (50.000 €) · Responsabilidad y Supervisión Segregada │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8. Dotación de Recursos y Presupuesto de Estudiantes UMU por Fase

El modelo de dotación de personal prescinde de contrataciones fijas prematuras y se basa en la colaboración por proyectos con estudiantes universitarios de la UMU remunerados por paquetes de trabajo con horas estimadas:

| Fase del Proyecto | Estructura del Equipo | Mecanismo de Colaboración UMU | Presupuesto Asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Backstage (Pre-Empresa) | 1 Fundador (100% dedicación técnica) | Alumnos TFG/TFM y docentes UMU en investigación pura | 0 € (Investigación Académica) Costes dev: ~50-150 €/mes personal |
| Fase 1: Creación SL y Lanzamiento | 1 Fundador + Grupos de Trabajo UMU | Estudiantes UMU para QA, etiquetado y soporte técnico de salida | 2.500 € (Partida cerrada para paquetes de trabajo UMU) |
| Fase 2: Comprobación | 1 Fundador + 2 Estudiantes UMU activos | Trabajos específicos de soporte al cliente, análisis y contenidos | 1.000 – 1.500 € / mes en colaboraciones por proyectos |
| Fase 3: Expansión | 1 Fundador + 1 Dev Junior + Colaboradores | Incorporación formal del primer dev junior / auditor de datos de la cantera UMU | 2.000 – 2.500 € / mes |
| Fase 4: Consolidación (Año 2) | Equipo de 3-4 personas (Fundador + 2-3 técnicos) | Convenios de prácticas remuneradas continuas con la UMU | Sostenido por ingresos comerciales (>85% margen) |
| Fase 5: Evolución EAF (Año 3) | Equipo STATER + Responsable de Asesoramiento EAF | Personal certificado MiFID II + Asesoría externa de cumplimiento | Financiado con la capitalización de la filial EAF |

9. Matriz de Riesgos de Calendario y Medidas de Mitigación

| Riesgo Identificado | Fase Afectada | Impacto Potencial | Estrategia Preventiva de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Demora en la formalización de convenio con la UMU | Fase 0 | Medio | El desarrollo técnico de los conectores ESEF avanza de forma autónoma; la validación UMU se incorpora como revisión de calidad sin frenar el código. |
| Complejidad en taxonomías locales de Italia o Países Bajos | Fase 0 | Bajo | Al basarse en el estándar canónico ESEF (Inline XBRL / NIIF-UE), el 90% del pipeline es común; solo varía el endpoint del repositorio OAM. |
| Sobrecarga de trabajo en el lanzamiento comercial | Fase 1 | Medio | La partida de 2.500 € para estudiantes de la UMU absorbe las tareas mecánicas de soporte, permitiendo al fundador centrarse en la captación B2B. |
| Fricción en la tramitación del expediente EAF ante la CNMV | Fase 5 | Bajo | La tramitación se inicia con 9 meses de antelación (Mes 27) y se delega en una firma de consultoría regulatoria con experiencia contrastada. |

10. Sincronización con el Plan Retail y Ecosistema Institucional

Esta hoja de ruta técnica encaja de forma milimétrica con los planes comerciales ya aprobados:

• Sincronización con Plan Retail: En la Fase 0, mientras el software se construye, no se lanzan campañas públicas ni se gasta presupuesto en publicidad. En la Fase 1, la web debuta con el catálogo completo de 4 cursos, el software descargable y los datos de 5 países listos.

• Sincronización con Mapa Institucional B2B: Las 5 cuentas Founder vitalicias y los 20 pilotos se activan el Día 1 de la Fase 1 sobre bases de datos totalmente pobladas y verificadas, garantizando una primera impresión institucional impecable.